ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

RZ-01-09-2014

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: 		Mestské kultúrne stredisko Sabinov

so sídlom 		Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

IČO: 			00149683

Štatutárny orgán: 		Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka

Bankové spojenie: 		Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu: 			11632572/0200

IBAN: 			SK81 0200 0000 0000 1163 2572

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: 			REMOPEL s.r.o.

so sídlom 			Hollého 30/352, 083 01 Sabinov

IČO: 			36474614

IČ DPH:			SK2020005218

Štatutárny orgán: 		František Onderčo, konateľ

Bankové spojenie: 		ČSOB, a. s.

Číslo účtu: 			4005328687/7500

IBAN: 			SK17 7500 0000 0040 0532 8687

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 12974/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet plnenia zmluvy

2.1 	Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v zhotovení stavby

„Rozšírenie východových dverí miestnosti pre rolbu“

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v rozsahu podľa priloženého rozpočtu (príloha č. 1). Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2.2 	Zhotoviteľ predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.3 	Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že vykoná objednávateľom vyžiadané naviac práce, ktoré v priebehu realizácie diela objednávateľ vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení, po odsúhlasení objednávateľom pred nástupom na ich realizáciu.

2.4 	Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.5 	Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k tejto zmluve.

2.6 	Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.

2.7 	Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a vo vlastnom mene. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl. III

Lehota plnenia

3.1 	Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.

3.2 	Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2 tejto zmluvy sú nasledovné:

Začiatok realizácie:	dňom prevzatia staveniska po podpise zmluvy

Ukončenie realizácie:	do 30.09.2014

3.3	Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne.

Čl. IV

Cena diela

4.1 	Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.

4.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena diela je pevná a nemenná počas celej výstavby, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.

4.3	Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.

4.4	Zmluvná cena diela je:

Celková cena bez DPH:	2 008,78 €

DPH 20%: 	   401,76 €

Celková cena s DPH:	2 410,54 €

4.5 	Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska).

4.6 	Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

4.7	V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.

4.8	Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné.

4.9	Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. V

Platobné podmienky

5.1	Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.

5.2 	Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce až po skončení diela. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov musí faktúra obsahovať jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce.

5.3 	Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň, v ktorom boli finančné prostriedky odpísané z účtu objednávateľa.

5.4	V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

Čl. VI

Záruka a zodpovednosť za vady diela

6.1	Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a bude zodpovedať účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.

6.2	Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.

6.3	Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady kolaudačnej alebo záručnej vady.

6.4	Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.

6.5	Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.

6.6	V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

6.7	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa oceneného výkazu výmer, prípadne zmien odsúhlasených objednávateľom.

Čl. VII

Sankcie

7.1	V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

7.2	Ak zhotoviteľ neodstráni kolaudačné vady a nedorobky alebo záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.

7.3	V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII
Podmienky uskutočnenia prác

8.1	Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.

8.2	Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.

8.3	Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.

8.4	Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

8.5	Zhotoviteľ zabezpečí príslušné rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

8.6	Na stavenisku musí byť k dispozícií zodpovedný pracovník zhotoviteľa, v čase plnenia.

8.7	Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, ktorými zabráni výjazdu znečistených vozidiel na verejné komunikácie počas celej výstavby.

8.8	Podmienkou odovzdania diela je včasné vykonanie všetkých potrebných skúšok a odovzdanie všetkých atestov, certifikátov, revíznych správ a porealizačných zameraní, ktoré sú potrebné pre kolaudáciu a požadované slovenskými normami, zákonmi a objednávateľom, v objednávateľom požadovanej forme a množstve.

Čl. IX

Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1	Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa zmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,

- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,

- z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti,

- z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v tejto zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

9.2	Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych orgánov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

9.3	Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

9.4	Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

Čl. X

Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

10.1 	Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie.

10.2 	Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.

10.3 	Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi orgánmi sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.

10.4 	K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od odoslania.

10.5 	Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

10.6 	Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

10.7 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.

10.8 	Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

V Sabinove dňa 11.09.2014

za objednávateľa	za zhotoviteľa

................................................	................................................

Mgr. Lucia Mihoková 	František Onderčo

riaditeľka	konateľ